Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

- Υποβάλλεται προς έγκριση το “ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009” το οποίο περιλαμβάνει τα προς εκτέλεση έργα, τις μελέτες καθώς και τις «προμήθειες με εγκατάσταση» που πρόκειται να εκτελεσθούν κατά το έτος 2009, με την προβλεπόμενη, σε ευρώ, δαπάνη τους.

Επιγραμματικά αναφέρονται:

Ι. ΕΡΓΑ

Τα προγραμματισμένα προς εκτέλεση κατά το 2009 έργα είναι:

α. Η ολοκλήρωση έως τον Μάρτιο 2009 των εργολαβιών του εντασσόμενου στο «Ταμείο Συνοχής 2000 – 2006» συνολικού έργου : «Ύδρευση – Αποχέτευση Λαμίας και Βελτίωση Ε.Ε.Λ.» (δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης σε περιοχές της Λαμίας, του Σταυρού, της Ροδίτσας και της Μ. Βρύσης και έργα βελτίωσης της Ε.Ε.Λ. Λαμίας), καθώς και η ολοκλήρωση των ενταγμένων στο Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000 – 2006 (Γ’ ΚΠΣ) και στο πρόγραμμα «Θησέας» έργων αντικαταστάσεων δικτύων ύδρευσης και στα δώδεκα Δημοτικά Διαμερίσματα και κατασκευής εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης στην Ανθήλη και την Αγία Παρασκευή.

β. Νέα και συνεχιζόμενα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης με αυτοχρηματοδότηση ή με αυτεπιστασία, τόσο στην πόλη της Λαμίας όσο και στα Δημοτικά Διαμερίσματα. Με τα έργα αυτά αντιμετωπίζονται τρέχουσες ανάγκες στην πόλη και στους περιφερειακούς οικισμούς, στους οποίους θα κατασκευασθούν τα υπολειπόμενα δίκτυα ύδρευσης, καθώς και ορισμένα συμπληρωματικά δίκτυα αποχέτευσης.

γ. Προτεινόμενα προς χρηματοδότηση από το Δ΄ ΚΠΣ της Ε.Ε. (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ) έργα και συγκεκριμένα η κατασκευή του έργου επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού που έχει επείγοντα χαρακτήρα, το νέο εξωτερικό υδραγωγείο της Λαμίας – Δημ. Διαμ. καθώς και έργα αντικατάστασης υφιστάμενων δικτύων αφενός, και αφετέρου έργα μικρών βιολογικών και δικτύων αποχέτευσης στα Δημ. Διαμερίσματα Θερμοπυλών, Λυγαριάς, Φραντζή, Κωσταλέξη, Κόμματος.

δ. Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων (νέα μονάδα Βιολ. Καθαρισμού, έργα μεταφοράς, εσωτερικά δίκτυα) των δημοτικών διαμερισμάτων των Δήμων Υπάτης, Λεινοκλαδίου, Γοργοποτάμου εφ όσον υπογραφούν οι ανάλογες προγραμ. συμβάσεις.

ε. Το έργο κατασκευής του νέου κτηρίου της Επιχείρησης το οποίο, μετά την απεμπλοκή του από τις διαδικασίες αδειοδότησης, θα αρχίσει να κατασκευάζεται εντός του έτους.

ΙΙ. ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι προγραμματισμένες για το 2009 προς εκπόνηση μελέτες είναι:

- Η ολοκλήρωση της διαδημοτικής Μελέτης Αποχέτευσης που αφορά και τους Δήμους Υπάτης, Λειανοκλαδίου, Γοργοποτάμου, χρηματοδοτούμενη απ’ το πρόγραμμα ΕΠΤΑ-ΘΗΣΕΑΣ (διαδημοτικά), που βρίσκεται σε εξέλιξη.

- Η συμπλήρωση των εργασιών σύνταξης των μελετών εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης που απαιτούνται για το νέο κτήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

- Η εργασία πιστοποίησης κατά ISO 14001 η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

-Η απαιτούμενη τεχνικοοικονομική μελέτη για την προώθηση των διαδικασιών εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού στον Βιολογικό Καθαρισμό.

- Η μελέτη για την επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων του Β.Κ. Λαμίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τo ΕΘIΑΓΕ Ν. Θεσσαλονίκης.

- Η μελετητική εργασία εντοπισμού και αξιοποίησης νέας υδροληψίας στην περιοχή Γοργοποτάμου.

Σημειώνεται ότι η ενταγμένη στο Ταμείο Συνοχής Μελέτη Καταγραφής Αποτύπωσης και Διαχείρισης των δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Λαμίας, έχει ήδη ολοκληρωθεί.

ΙΙΙ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

Για το έτος 2009 έχουν προγραμματισθεί:

-Η προμήθεια και εγκατάσταση επιπλέον συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμού αντλιοστασίων και γεωτρήσεων, καθώς και εντοπισμού διαρροών των δικτύων ύδρευσης.

-Η έναρξη της προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ενέργειας 200 KWp.

-Η τοποθέτηση συστημάτων διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε ΗΛΜ εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., στα πλαίσια σχετικού προγράμματος του Υπ. Ανάπτυξης.

-Η διεύρυνση του υφιστάμενου συστήματος τηλεκαταγραφής της κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων της Επιχείρησης.

-Η προμήθεια και εγκατάσταση τριών σταθμών ελέγχου με εξοπλισμό, στα πλαίσια έργου του Δ. Λαμίας ενταγμένου στην “Κοινωνία της Πληροφορίας”.

-Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επέκτασης του ταχυδιυλιστηρίου Γοργοποτάμου και δύο ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

-Η προμήθεια ενός νέου οχήματος συνεργείων της Τ.Υ. με ανατροπή, σε αντικατάσταση αποσυρόμενου και η προμήθεια ενός κομπρεσέρ.

-Η εγκατάσταση νέων modem στον υπάρχοντα τηλέλεγχο–τηλεχειρισμό.

Αναλυτικά:

1.(ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ε.Λ.(

Με την υπ’ αριθ. Ε(2002)4676/18-12-2002  Απόφαση  της, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ενέκρινε την χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο : «Ύδρευση – Αποχέτευση Δήμου Λαμίας και Δημοτικών Διαμερισμάτων – Βελτίωση  Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Λαμίας» με ΚΩΔ. 2001 GR 16 C PE 012.

Μετά από αίτημα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και στη συνέχεια του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ τροποποίησε την προαναφερόμενη απόφαση, με την έκδοση νέας, της υπ΄αριθ. Ε(2007)3536/17-07-2007.

Στο παράρτημα Ι της Απόφασης περιγράφεται το ενδεικτικό φυσικό αντικείμενο καθώς και η αντίστοιχη ενδεικτική επιμέρους κατανομή του οικονομικού αντικειμένου του έργου, το οποίο ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των 12.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ, ενώ παρατίθεται και το σχέδιο Χρηματοδότησης ανά έτος.

Σύμφωνα με την νέα απόφαση, το φυσικό αντικείμενο συνίσταται συνοπτικά στην κατασκευή 38.000μ. δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, 15.000μ. δικτύων αποχέτευσης ομβρίων, 46.000μ. δικτύων ύδρευσης, καθώς και στην εκτέλεση εργασιών βελτίωσης του Βιολογικού Καθαρισμού, περιλαμβανομένης της αναβάθμισης του Χημείου, την εκπόνηση μελέτης καταγραφής – αποτύπωσης – μοντελοποίησης και στην προμήθεια  τριών  οχημάτων – μηχανημάτων.

Ιστορικό

Λαμβανομένων υπ’ όψη των προβλεπόμενων από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία διαδικασιών παραγωγής των έργων και για την μείωση, κατά το δυνατό, της καθυστέρησης υλοποίησής τους εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι η εγκριτική απόφαση για το έργο, παρά τις διαβεβαιώσεις των Κοινοτικών και Ελληνικών αρμόδιων Υπηρεσιών καθυστέρησε επί ένα περίπου έτος, η Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας προχώρησε στις διαδικασίες έγκρισης και δημοπράτησης τεσσάρων εργολαβιών, (υποέργων) πριν την αποστολή της Εγκριτικής Απόφασης.

Στη συνέχεια η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δημοπράτησε τμηματικά τις πέντε ακόμη εργολαβίες (υποέργα) κατασκευής έργων παράλληλα με τις διαδικασίες συμβασιοποίησης των υπολοίπων δράσεων του Ταμείου Συνοχής (μελέτη, προμήθειες) που περιγράφονται σε επόμενα κεφάλαια, μετά τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις όλων των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Παρά τα προβλήματα που μέχρι σήμερα παρουσιασθήκαν κατά την πρόοδο υλοποίησης των έργων, τα οποία συνίστανται:

α. Στην καθυστέρηση μέχρι την πρώτη εκταμίευση της Κοινοτικής Συνδρομής (18 μήνες από την έναρξη πληρωμών από μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), που οφειλόταν στην προαναφερόμενη καθυστέρηση αποστολής της Εγκριτικής Απόφασης,

β. Στην κατ΄επανάληψη τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου υλοποίησης των έργων από το ΥΠΕΧΩΔΕ,

γ. Στην εύρεση δεκάδων αρχαιολογικών ευρημάτων, κυρίως σε κεντρικές οδούς της πόλης,

δ. Στην ουσιαστική διακοπή της χρηματοδότησης του έργου κατά ένα και πλέον εξάμηνο (Ιούνιος 2008) από το Υπ. Οικονομικών, για δημοσιονομικούς λόγους,

η εκτέλεση του έργου μέχρι 31-12-2008 προχώρησε με ικανοποιητικούς ρυθμούς σύμφωνα με τους προγραμματισμούς και με ποσοστό υλοποίησης άνω του 97% και πιστοποιήσεις ύψους 12 εκατ. € χωρίς ΦΠΑ.

- Με τις εκτελεσθείσες εργολαβίες καθώς και με αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη, αντιμετωπίζονται πιεστικά προβλήματα κατασκευής νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλεως. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης των επι μέρους εργασιών σημειώνονται τα παρακάτω έργα:

- 1. Έργα που έχουν αποπερατωθεί

Υπενθυμίζονται τα ήδη ολοκληρωμένα έργα κατασκευής νέων δικτύων στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής, σε κεντρικές οδούς της πόλεως, με χρονίζοντα περιβαλλοντικά προβλήματα, μεταξύ των άλλων και στις οδούς ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΟΥ, ΚΟΡΑΗ, ΤΡΟΙΑΣ, ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ, ΒΕΛΗΣΑΡΙΟΥ, ΑΓ. ΛΟΥΚΑ,  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (έως ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ), Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ, ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ, ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ (έως ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ) ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ, ΚΑΤΑΚΟΥΖΙΝΟΥ, ΜΑΒΙΛΗ, ΦΡΑΝΤΖΗ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ, τμ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΑΝΘΗΛΗΣ, ΣΜΥΡΝΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ, ΑΝΤΙΤΟΡΠ. ΕΛΛΗ, ΦΙΤΣΙΟΥ, ΚΥΘΗΡΩΝ, ΑΜΟΡΓΟΥ, ΤΣΑΛΤΑΚΗ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΤΗΝΟΥ, ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ, και πάροδοι, ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ, ΑΝΔΡΟΥ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΔΑΜΑΣΤΑΣ, ΕΥΖΩΝΩΝ, ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ, ΤΙΘΟΡΕΑΣ, ΕΛΑΤΕΙΑΣ, Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΠΙΠΙΝΟΥ, ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΗΣ, τμ. ΤΣΑΚΑΛΩΦ-ΣΚΟΥΦΑ-ΞΑΝΘΟΥ, ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ, ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ, ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ (τμ. ΑΘΗΝΩΝ-ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΩΝ), τμ. ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΡΙΤΣΑ, ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ, τμ. ΡΟΖΑΚΗ-ΑΓΓΕΛΗ, τμ. ΕΣΛΙΝ, ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ κ.λ.π.

Υπενθυμίζονται τα αποπερατωθέντα έργα κατασκευής των προβλεπομένων δικτύων αποχέτευσης σε τμήματα του οικισμού Ροδίτσας καθώς και του οικισμού Μ. Βρύσης με το αντλιοστάσιο, που κατασκευάσθηκε για την αποχέτευση του βόρειου και του ανατολικού τμήματος του οικισμού και λειτουργεί.

Επίσης τα σημαντικά έργα κατασκευής δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης σε οδούς του ΣΤΑΥΡΟΥ και του Σ.Σ. ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, με σημαντικότερο αυτό της ολοκλήρωσης του τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης για την υδροδότηση ολοκλήρου του Δημ. Διαμερίσματος Σταυρού από το υδραγωγείο Λαμίας, που έλυσε οριστικά το έντονο ποιοτικό πρόβλημα υδροδότησης της περιοχής.

Σημειώνεται επίσης η κατασκευή του προβλεπόμενου δικτύου ομβρίων για την αντιμετώπιση του χρόνιου έντονου προβλήματος πλημμυρικών φαινομένων στον οικισμό της Μεγ. Βρύσης, που αποπερατώθηκε και λειτουργεί.

Επίσης, εκτός των παραπάνω έργων, έχουν αποπερατωθεί τα σημαντικά έργα βελτίωσης των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού της Λαμίας, δαπάνης άνω του 1 εκατ. ευρώ με τις εξής εργασίες:

- Κάλυψη και σύνδεση φρεατίου άφιξης με μονάδα απόσμησης, δεξαμενή βοθρολυμάτων με εξοπλισμό δεξ. εξισορρόπησης, πρέσα εσχαρισμάτων, βελτίωση εσχάρωσης, διαφράγματα κάλυψη δεξ. αερισμού για αποφυγή aerosol, πρόσθετοι αναδευτήρες αερισμού, αποχλωρίωση λυμάτων, αλλαγή επεξεργασίας λάσπης από κλίνες ξήρανσης σε πρέσες, μονάδα απόσμησης, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, εγκατάσταση βιοεπιλογέα, διαμόρφωση χώρου.,αναμόρφωση Χημείου κτλ.

- 2. Έργα σε εξέλιξη

Στην παρούσα χρονική περίοδο, όσον αφορά το κέντρο της πόλεως, βρίσκονται σε εξέλιξη και σε φάση αποπεράτωσης τα προγραμματισμένα έργα στις οδούς ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ, ΒΑΣΑΚΑΡΗ, τμ. ΕΣΛΙΝ, τμ. ΡΟΖΑΚΗ-ΑΓΓΕΛΗ από ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, τμ. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ από ΛΕΩΝΙΔΟΥ έως ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΥ κλπ.

Εκτός των παραπάνω, ολοκληρώνονται οι εργασίες διασύνδεσης του δικτύου ύδρευσης της ΡΟΔΙΤΣΑΣ με το δίκτυο της Λαμίας, με την κατασκευή νέων τροφοδοτικών δικτύων μήκους 2.000 μ.

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό έργο που εντάχθηκε στο Ταμείο Συνοχής ΙΙ, δαπάνης 12.000.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και συνεπώς προϋπολογισμού, με Φ.Π.Α. περί τα 21 εκατ. €, είναι καίριας σημασίας για την πόλη της Λαμίας και ίσως από τις τελευταίες ευκαιρίες χρηματοδότησης παρόμοιας κλίμακας σημαντικών παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης. Με το έργο αυτό αντιμετωπίζονται τα κυριότερα προβλήματα και ελλείψεις σε σύγχρονα δίκτυα στην πόλη και στα γειτονικά Δημοτικά Διαμερίσματα Σταυρού, Ροδίτσας, Μεγ. Βρύσης.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, με δεδομένο το ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο κανονισμών και ελέγχων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτέλεσε και αποτελεί για την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ένα σημαντικό στόχο ώστε να ανταπεξέλθει στις σημαντικές δυσκολίες που έχουν παρουσιασθεί και που οφείλονται στο γεγονός ότι τα έργα αυτά, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, εκτελέστηκαν σε στενούς δρόμους με εμπορική δραστηριότητα και κυκλοφοριακό φόρτο που έπρεπε να ακολουθεί εναλλακτικές κάθε φορά διεξόδους, ενώ ήταν συχνή η συνάντηση αρχαιολογικών ευρημάτων για τα οποία υπήρξε συνεχής συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία καθώς και σημαντική δαπάνη εκ μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

2.(ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ’ ΚΠΣ)(

2.1. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗ, ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΛΥΓΑΡΙΑΣ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ, ΔΙΒΡΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Το έργο, προϋπολογισμού 720.000 € χωρίς Φ.Π.Α. το οποίο έχει ήδη αποπερατωθεί, συνίσταται στην αντικατάσταση σημαντικού τμήματος των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς, Δίβρης, Καλαμακίου, Λυγαριάς, Κόμματος, Κωσταλεξίου, Φραντζόμυλου, Ζακέϊκων, Θερμοπυλών συνολικού μήκους 12.500 μ.

Το έργο είχε ως σκοπό την αντιμετώπιση των έντονων προβλημάτων επάρκειας και υγιεινής των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των προαναφερόμενων οικισμών.

2.2. «Αποχέτευση Ανθήλης Δήμου Λαμίας»

Το έργο που βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης συνίσταται στην κατασκευή δικτύων ακαθάρτων μήκους 5.500 μ. στο εσωτερικό του οικισμού, με το οποίο αποχετεύεται το μεγαλύτερο μέρος των κατοικιών του και αντιμετωπίζεται το χρόνιο πρόβλημα ρύπανσης με λύματα του ιστορικού οικισμού.

2.3. «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Με το έργο αυτό, προϋπολογισμού 330.000 € κατασκευάσθηκαν αγωγοί ακαθάρτων μήκους 2.100 μ. ώστε σε συνδυασμό με τα άλλα σημαντικά εκτελεσθέντα αποχετευτικά έργα στην περιοχή, το σύνολο σχεδόν των κατοίκων του οικισμού να έχει σύγχρονη αποχέτευση με δίκτυα που αποχετεύονται στον Βιολογικό Καθαρισμό της πόλεως.

2.4. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ, ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΝΘΗΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Το έργο, προϋπολογισμού 500.000 € χωρίς Φ.Π.Α, που βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης, συνίσταται στην αντικατάσταση του πλέον απαξιωμένου τμήματος των υφισταμένων δικτύων ύδρευσης, κυρίως στους οικισμούς Ροδίτσας, Ανθήλης, συνολικού μήκους 8.500 μ.

3.(ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΘΗΣΕΑΣ-ΕΠΤΑ-ΕΑΠΤΑ»(

α).Στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Θησέας», έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση το έργο: «Κατασκευή Δικτύων Ύδρευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ. Λαμίας» προϋπολογισμού 200.000 €. Στα πλαίσια του έργου που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, έγινε αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης 3.500 μ. με νέους αγωγούς πολυαιθυλενίου, στο Δημ. Διαμ. Φραντζή, επιλύνοντας τα προβλήματα παλαιότητας των δικτύων των οικισμών του.

β).«Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων δημοτικών διαμερισμάτων», προϋπολογισμού 1.174.000 €.

Το προαναφερόμενο έργο το οποίο περιλαμβάνεται στο παρόν πρόγραμμα για την λογιστική τακτοποίης΄γ του,αφορά τα 12 δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Λαμίας, και έχει  αποπερατωθεί.

- Στα πλαίσια εκτέλεσης του ολοκληρώθηκε του σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής προστασίας του Δ.Δ. Μεγ. Βρύσης με την ολοκλήρωση διαμόρφωσης της τάφρου και αποδέκτη τον συλλεκτήρα της Υ.Ε.Β.

4.(ΕΡΓΑ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ – ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)(

Κατά το 2009 θα δημοπρατηθούν, με αυτοχρηματοδότηση από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ., τα έργα:

-«Υποστηρικτικές εργασίες υποδομών έργων οδοποιίας Δ. Λαμιέων», προϋπολογισμού 200.000 € στο οποίο περιλαμβάνονται εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή αντίστοιχων έργων οδοποιίας του Δ. Λαμιέων (συμπλ. δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, υπολ. φρεάτια, υπολ. διακλαδώσεις κ.λ.π.).

-«Τροφοδοτικοί Αγωγοί-Εσωτερικά δίκτυα Ύδρευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων Λαμίας», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 350.000 €. Στα πλαίσια του έργου το οποίο θα δημοπρατηθεί τμηματικά, θα κατασκευασθούν νέοι τροφοδοτικοί αγωγοί ή βελτίωση υφισταμένων στα Δημ. Διαμερίσματα Κόμματος, Λυγαριάς, Καλαμακίου, Δίβρης, Αγ. Παρασκευής, Θερμοπυλών κλπ., και συμπληρωματικά νέα δίκτυα σε αντικατάσταση παλαιών στα Δημ. Διαμερίσματα Ανθήλης, Κωσταλεξίου, Φραντζή, Ροδίτσας, Καλαμακίου, Δίβρης, Λυγαριάς, Θερμοπυλών κλπ.

-«Εργασίες Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Αποκαταστάσεων Λαμίας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 500.000 € για την συμπληρωματική κατασκευή δικτύων σε οδούς της πόλης, κέντρου και περιφερειακά του σχεδίου, που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο έργο του Τ. Συνοχής.

-Έργα αξιοποίησης των δύο ερευνητικών γεωτρήσεων στις οποίες θα προχωρήσει το ΙΓΜΕ, στις περιοχές Ταράτσας και Λυγαριάς, εφόσον τα υδρογεωλογικά δεδομένα το επιτρέψουν. Τα έργα αυτά είναι προϋπολογισμού 120.000 € και περιλαμβάνουν την σωλήνωση, την τοποθέτηση αντλητικών, την κατασκευή οικίσκων, την εγκατάσταση τηλελέγχου, την αποζημίωση του ΙΓΜΕ και την σύνδεση με τα δίκτυα της ΔΕΗ.

-«Κατασκευή Δικτύου Συμπληρωματικής Υδροληψίας Ταράτσας–Νέας Γεώτρησης», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 90.000 € το οποίο περιλαμβάνει αξιοποίηση νέας Υδρευτικής Γεώτρησης του ΙΓΜΕ στην περιοχή Ταράτσας, με νέο τροφοδοτικό αγωγό.

-«Κατασκευή Συλλεκτών Διακλαδώσεων Ύδρευσης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 100.000 € για την αντικατάσταση παλαιών φθαρμένων συλλεκτών ή την κατασκευή νέων σε σημεία της πόλεως.

Εκτός των προαναφερομένων, βρίσκονται σε εξέλιξη και υπό αποπεράτωση οι εργολαβίες:

-«Εργασίες Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Αποκ. Περιοχών Λαμίας», προϋπολογισμού 200.000 €,

-«Κατασκευή Δικτύων στη Λεωφόρο Ελευθερίας», προϋπολογισμού 130.000 €,

-«Συμπληρωματικές Εργασίες Ύδρευσης-Αποχέτευσης στο Δ.Δ. Ανθήλης», προϋπολογισμού 80.000 € και

-«Πολλαπλοί Διανομείς Ύδρευσης στην πόλη της Λαμίας», προϋπολογισμού 100.000 €.

Επιπλέον και κατά το 2009 η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. θα κατασκευάσει με αυτεπιστασία εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε ολόκληρο το Δήμο Λαμίας, τόσο στα Δημοτικά Διαμερίσματα όσο και στην πόλη της Λαμίας. Οι εργασίες αυτές θα εκτελεσθούν:

- Σε ικανοποίηση αιτημάτων των δημοτών για υδροδότηση και κατασκευή αποχέτευσης για τα εντός σχεδίου ακίνητά τους, καθώς και για ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου, με τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων κανονισμών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

- Σε αντικατάσταση παλαιών δικτύων, όπου αυτό κρίνεται επείγον και εφ’ όσον δεν είναι δυνατή η επισκευή τους και η κατασκευή τους με εργολαβία.

- Σε συνδυασμό με τα εκτελούμενα έργα οδοποιίας του Δήμου Λαμίας, εφ’ όσον η κατασκευή τους είναι αναγκαία προϋπόθεση για την πρόοδο των έργων αυτών.

- Για την βελτίωση της λειτουργίας και την ορθολογικότερη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης.

Επίσης θα συνεχισθεί η σταδιακή αντικατάσταση των φθαρμένων ή η εξ’ αρχής τοποθέτηση, όπου δεν υπάρχει, υδρομέτρων τόσο στην πόλη της Λαμίας όσο και στα Δημοτικά Διαμερίσματα.

Επικουρικά των προαναφερόμενων εργασιών, για την αντιμετώπιση κυρίως εκτάκτων αναγκών και για την επίλυση επειγόντων προβλημάτων και αιτημάτων δημοτών, απαιτείται η εκτέλεση μικρών έργων με την διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης, για εργασίες:

- Αποκατάστασης τομών οδοστρωμάτων, συμπληρωματικά των εργασιών που εκτελούνται με αυτεπιστασία

- Κατασκευής δικτύων ύδρευσης ή αποχέτευσης με επείγοντα χαρακτήρα λόγω κυρίως παράλληλης εκτέλεσης εργασιών οδοποιίας από άλλο φορέα.

Στο παρόν Τεχνικό Πρόγραμμα έχουν περιληφθεί μέχρι την τυπική ολοκλήρωσή τους και μικρές εργολαβίες που έχουν εγκριθεί με προγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ.

5.(ΕΡΓΑ προς ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ από ΤΟ Δ΄ ΚΠΣ της Ε.Ε.

Ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου του Δ΄ ΚΠΣ η Δ.Ε.Υ.Α.Λ., θέτει ως προτεραιότητα την χρηματοδότηση και υλοποίηση των εξής έργων:

1. «Επέκταση Βιολογικού Καθαρισμού Λαμίας», προϋπολογισμού 2.000.000 €. Το έργο είναι πλέον επείγουσας σημασίας για την Δ.Ε.Υ.Α.Λ., καθώς κατά τα τελευταία έτη και μετά την κατασκευή των εκτεταμένων νέων χωριστικών δικτύων, αλλά και λόγω της οικιστικής ανάπτυξης της πόλης και των γύρω οικισμών, ήδη τα λύματα που οδηγούνται στον Βιολογικό Καθαρισμό έχουν υπερβεί τα προβλεπόμενα όρια.

2. «Νέος – Τροφοδοτικός – Αγωγός Ύδρευσης Λαμίας – Συμπληρωματική Υδροληψία Πηγών Σκασμένης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000.000 €. Το συγκεκριμένο έργο θεωρείται ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του Δήμου Λαμίας, κατά τις επόμενες δεκαετίες και πρώτης προτεραιότητας. Ήδη ολοκληρώθηκε η εκπονούμενη οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης, ενώ επίσης εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. για την περιβαλλοντική αδειοδότησή του και το έργο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση, εφόσον χρηματοδοτηθεί.

Με το σημαντικό αυτό έργο ανάπτυξης για την Λαμία αντιμετωπίζεται οριστικά το πρόβλημα επάρκειας υδροδότησης και εναλλακτικής δυνατότητας μεταφοράς του νερού, για τα επόμενα 30 ως 40 τουλάχιστον χρόνια.

Με το έργο αυτό το οποίο συνίσταται στην κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού από τον Γοργοπόταμο, μήκους 10.600 μ. διαμέτρου Φ.800, καθώς και την κατασκευή δεξαμενής 2.500 m3 και διαφόρων άλλων τεχνικών θα υπάρξουν οι εξής επιπτώσεις:

Θα περιορισθεί η σπατάλη υδρευτικών πόρων που υφίσταται λόγω της σημερινής κατάστασης των υδραγωγείων και της διασποράς τους.

Θα περιορισθεί η καταναλισκώμενη ηλεκτρική ενέργεια.

Θα βελτιωθεί η υγιεινή του πόσιμου νερού.

Θα αντιμετωπισθεί το πιθανότατο φαινόμενο λειψυδρίας τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Θα αντιμετωπισθεί η αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Θα υπάρχει εναλλακτική και όχι μονοσήμαντη υδροδότηση της Λαμίας.

Θα βελτιωθεί σημαντικά η διαχείριση και λειτουργία των σημερινών υδραγωγείων.

Επιπλέον στα πλαίσια εκπονούμενης υδρογεωλογικής μελέτης, θα προταθεί προς χρηματοδότηση η αξιοποίηση του νερού των πηγών «Σκασμένης» που βρίσκεται ανάντι των πηγών της Λαμίας στην περιοχή Γοργοποτάμου, ώστε να υπάρχει επικουρική δυνατότητα συμπλήρωσης της υδροδότησης από το Υδραγωγείο Γοργοποτάμου.

3. «Αντικαταστάσεις Δικτύων Ύδρευσης Λαμίας – Δημοτικών Διαμερισμάτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.000.000 €. Το συγκεκριμένο έργο είναι συνέχεια των εκτελούμενων έργων του Τ. Συνοχής, τόσο  στη Λαμία όσο και στα Δημοτικά Διαμερίσματα, με την κατασκευή νέων δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων και νέων δικτύων ύδρευσης, σε αντικατάσταση παλαιών υφιστάμενων, σε συνολικό μήκος 35 χλμ.

Με το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός των δικτύων του Δήμου τα οποία πλέον θα βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο για να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση των αντίστοιχων Υπηρεσιών Ύδρευσης-Αποχέτευσης.

4. Η Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., μετά την εκπόνηση προκαταρκτικών μελετών, σχηματοποίησε πρόταση για την κατασκευή μικρών βιολογικών μονάδων και συνδετηρίων δικτύων για τους οικισμούς Θερμοπυλών, Λυγαριάς, Φραντζή, Κωσταλεξίου.

Εφόσον εγκριθεί η σχετική χρηματοδότηση, προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων μικρών μονάδων βιολογικού καθαρισμού στους προαναφερόμενους οικισμούς, για τους οποίους ήδη έχει προσδιορισθεί η θέση, καθώς στα μεν Δημοτικά Διαμερίσματα Θερμοπυλών και Φραντζή έχουν αγορασθεί τα αντίστοιχα οικόπεδα, στα δε Δημοτικά Διαμερίσματα Λυγαριάς, Κωσταλεξίου, προβλέπονται δημοτικού χώροι, σε συνεννόηση με τα Τοπικά Συμβούλια.

Τα προτεινόμενα έργα έχουν σχηματοποιηθεί σε οκτώ υποέργα, εκ των οποίων τέσσερα αφορούν τους μικρούς βιολογικούς και τέσσερα τμήματα των απαιτούμενων δικτύων μεταφοράς, μήκους 4.200 μ. (Θερμοπύλες), 2.150 μ. (Λυγαριάς), 2.400 μ. (Φραντζή), 2.050 μ. (Κωσταλέξη).

Οι προϋπολογισμοί των έργων ανά οικισμό (μονάδα επεξεργασίας και κεντρικό δίκτυο), για τους οποίους απαιτείται επικαιροποίηση, είναι: για το Δ.Δ. Θερμοπυλών 1.272.000 €, για το Δ.Δ. Λυγαριάς 450.000 €, για το Δ.Δ. Φραντζή 715.000 €, για το Δ.Δ. Κωσταλεξίου 373.000 €.

Με την προϋπόθεση κατασκευής του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων του Δήμου Γοργοποτάμου – Μοσχοχωρίου προς τον Κ.Α.Α. της Λαμίας, θα προχωρήσει η κατασκευή του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Κόμματος», προϋπολογισμού 450.000 € (μήκος δικτύων 3.000 μ.).

Σημειώνεται ότι με την υλοποίηση των προαναφερόμενων έργων ολοκληρώνεται το φιλόδοξο σχέδιο λειτουργίας αποχέτευσης σε ολόκληρο τον Δήμο Λαμίας, καθώς θα απομείνουν μόνον ορισμένοι μικροί οικισμοί για τους οποίους δεν συνίσταται η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης με βιολογικούς καθαρισμούς στην παρούσα φάση.

6.(ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΥΠΑΤΗΣ, ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ(

Σύμφωνα με την εκπονηθείσα σχετική διαδημοτική μελέτη (Α’ Στάδιο) και τις επιμέρους οριστικές μελέτες, προκύπτει η ανάγκη εκτέλεσης έργων αποχέτευσης ακαθάρτων για τους κυριότερους οικισμούς των τεσσάρων Δήμων, Λαμίας, Υπάτης, Λειανοκλαδίου, Γοργοποτάμου (εκτός της πόλης της Λαμίας).

Η εκπονηθείσα μελέτη προβλέπει την κατασκευή νέας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή νότια του οικισμού Λειανοκλαδίου, δίπλα στον Σπερχειό ποταμό, όπου θα οδηγούνται με δίκτυα μεταφοράς τα λύματα των οικισμών Λειανοκλαδίου, Αμουρίου, Υπάτης, Λουτρών Υπάτης.

Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή δικτύων μεταφοράς επί της Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών που θα συνδέει τα δίκτυα αποχέτευσης των οικισμών Μοσχοχωρίου, Ηράκλειας, Ν. Κρίκελου, Κόμματος με τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό της Λαμίας, που καταλήγει στην Ε.Ε.Λ. της πόλης.

Όσον αφορά τους οικισμούς : Φραντζή, Κωσταλέξι, Λυγαριά, Αγριλιά, Θερμοπύλες, Λουτρά Θερμοπυλών, Δαμάστα, Γοργοπόταμος, Βαρδάτες, Ζηλευτό, Στίρφακα, Κομποτάδες, Λαδικού, Μεξιάτες, Ροδωνιά, προβλέπεται η κατασκευή εσωτερικών δικτύων που θα οδηγούνται σε αυτόνομες μικρές μονάδες καθαρισμού, τ. Compact.

Για το σύνολο των προτεινόμενων έργων, για τα οποία ακόμη δεν υπάρχει πλήρης ωριμότητα, καθώς εκκρεμούν ακόμη οι χρονοβόρες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, οι τρεις γειτονικοί Δήμοι δια των Δημάρχων τους έχουν εκφράσει την βούληση να είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ο κύριος φορέας τόσο για την εκτέλεση των εργασιών όσο και στη συνέχεια για την διαχείριση των έργων.

Για οποιαδήποτε πιθανή συνεργασία των γειτονικών δήμων με την Δ.Ε.Υ.Α.Λ., θα πρέπει να συμφωνηθούν και να προταθούν προς έγκριση ανάλογες Προγραμματικές Συμβάσεις που θα διασφαλίζουν αμοιβαία τα συμφέροντα των συμβαλλομένων.

Όσον αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα, προτείνουμε και εφ’ όσον υπάρξει αντίστοιχη χρηματοδότηση (είτε απ’ τα Π.Ε.Π. είτε απ’ το «διαδημοτικό» ΕΠΤΑ, είτε απ’ τα τοπικά προγράμματα ΘΗΣΕΑΣ, είτε από άλλους πόρους των Δήμων) θα εκτελεσθούν τα εξής έργα :

6.1.	«Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Λουτρών Υπάτης», προϋπολογισμού 1.200.000 €

6.2.	«Αποχέτευση Λυμάτων Μοσχοχωρίου», προϋπολογισμού 2.470.000 €, που περιλαμβάνει την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου Μοσχοχωρίου και του αγωγού μεταφοράς απ’ το Μοσχοχώρι έως τον Κεντρικό Αποχετευτικό αγωγό της Λαμίας.

6.3.	«Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Λειανοκλαδίου», προϋπολογισμού 1.650.000 €.

6.4.	«Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Λειανοκλαδίου», προϋπολογισμού 1.500.000 €.

7.(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.(

Με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, παραχωρήθηκε στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ., οικόπεδο 9 στρεμμάτων στο ανατολικό τμήμα του πολεοδομικού ιστού της πόλεως, μεταξύ των οδών Α. Παπανδρέου, Ι. Σολωμού, Κ. Καραμανλή για την απόκτηση ιδιόκτητου σύγχρονου νέου κτηρίου.

Το νέο κτήριο, το οποίο θα έχει βιοκλιματικό χαρακτήρα, θα καλύπτει τις ανάγκες της Επιχείρησης για τις επόμενες δεκαετίες, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις νέες θεσμικές εξελίξεις όσον αφορά το διευρυμένο πλέον πεδίο δραστηριοτήτων των Δ.Ε.Υ.Α. και συνεπώς το ενδεχόμενο επέκτασης των δραστηριοτήτων της τόσο σε νέα πιθανά αντικείμενα (π.χ. εμφιάλωση νερού, διανομή φυσικού αερίου, άρδευση, διαχείριση στερεών αποβλήτων) όσο και σε γεωγραφική επέκταση της δραστηριότητας της Επιχείρησης.

Η Τ.Υ. έχει προχωρήσει ήδη στις απαιτούμενες υποστηρικτικές εργασίες και σε συνεργασία του επιστημονικού της δυναμικού με τον Δήμο Λαμιέων και την ΕΔΕΧΥ έχει προχωρήσει στην ολοκλήρωση των σχεδίων και την διαμόρφωση των τευχών δημοπράτησης ώστε να είναι δυνατή η άμεση έναρξη των εργασιών.

Σημειώνεται ότι ο φάκελος για την έκδοση της Οικοδομικής Αδείας έχει υποβληθεί από τις 25 Ιουλίου 2006 στο αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο, η δε καθυστέρηση για την έκδοσή της οφείλεται στην ασάφεια χάραξης του προβλεπόμενου ανισόπεδου κόμβου καθώς και στην μη ύπαρξη ακόμη μελετητή σε στάδιο Οριστικής Μελέτης για τον κόμβο αυτό.

Ήδη από τον Ιούλιο του 2008 έχει υπογραφεί η σχετική αδειοδότηση από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και στις αρχές του 2009 αναμένεται η έκδοση της Άδειας Ανέγερσης Οικοδομής από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο.

Ο αρχικός προϋπολογισμός της απαιτούμενης δαπάνης εκτιμάται σε 2,5 εκατ. ευρώ και η έναρξη των εργασιών (χωματουργικά, σκυροδετήσεις), σύμφωνα με τα παραπάνω, προβλέπεται εντός του α΄εξαμήνου του 2009.

8.(ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΤΑ – Δ.Ε.Υ.Α.Λ.(

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΥΠΑΤΗΣ, ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ.

Μετά από κοινή πρόταση των Δημοτικών Αρχών των τεσσάρων όμορων Δήμων και την σχετική έγκριση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε και εκπονείται Μελέτη Αποχέτευσης, η οποία εκτός των άλλων:

- Μελετά την κατασκευή κεντρικών συλλεκτήρων για την σύνδεση, όπου είναι σκόπιμο και εφικτό, επί μέρους οικισμών του Δ. Γοργοποτάμου με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., μετά από εξέταση διαφόρων εναλλακτικών λύσεων, καθώς και την κατασκευή νέας εγκατάστασης για την επεξεργασία λυμάτων οικισμών των Δήμων Υπάτης – Λειανοκλαδίου.

- Μελετά επίσης, κατά περίπτωση και τα εσωτερικά δίκτυα οικισμών και δημοτικών διαμερισμάτων των τεσσάρων Δήμων.

- Συντάσσει τις απαιτούμενες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ώστε να προχωρήσει η απαιτούμενη αδειοδότηση για την εκτέλεση των έργων.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της μελέτης αυτής, ήδη έχουν εκπονηθεί τα σημαντικότερα τμήματά της και συγκεκριμένα τα εσωτερικά δίκτυα Λ. Υπάτης, Λειανοκλαδίου, Μοσχοχωρίου, Θερμοπυλών αγωγοί μεταφοράς, εργασίες Βελτίωσης Ε.Ε.Λ. Λαμίας κ.λπ., ενώ απομένει η ολοκλήρωση της προμελέτης του Β.Κ. Υπάτης – Λειανοκλαδίου.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Για την κατασκευή του νέου κτηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. που περιγράφεται στην παράγραφο 7 του παρόντος, απαιτείται η συμπλήρωση των τευχών δημοπράτησης των απαιτούμενων έργων Πολιτικού Μηχανικού και Ηλεκτρομηχανολογικών, η οποία γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης και τα επιστημονικά στελέχη της, σε συνεργασία όμως με τον Δήμο Λαμιέων και έμπειρα στελέχη ειδικότητας που δεν διαθέτει η Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 14001.

Ενόψει των νέων απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την βελτίωση της λειτουργίας της Επιχείρησης και της παροχής Υπηρεσιών προς τους πολίτες, προβλέπεται η εργασία πιστοποίησης των αντίστοιχων λειτουργιών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., σε συνεργασία με εξειδικευμένο Γραφείο. Ήδη για την ύπαρξη της δυνατότητας διαχείρισης έργων που θα ενταχθούν στο νέο Δ’ ΚΠΣ μόνον από πιστοποιημένους φορείς, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. προχώρησε στις προβλεπόμενες διαδικασίες Πιστοποίησης της Διαχειριστικής Επάρκειας της.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β.Κ. ΛΑΜΙΑΣ.

Ενόψει της παρατηρούμενης βαθμιαίας έλλειψης αρδευτικών διαθέσιμων πόρων και έχοντας υπόψη την ανάγκη της καλύτερης κατά το δυνατό διαχείρισης του νερού, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει προχωρήσει, σε συνεργασία με το ΕΘΙΑΓΕ Ν. Θεσσαλονίκης, στην εκπόνηση σχετικής μελέτης για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αποβλήτων του Β.Κ. Λαμίας, της τάξεως των 15 χιλ. κυβικών ανά 24ωρο, προς κάλυψη γεωργικών αναγκών της περιοχής.

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.

Για την ανάκτηση του κόστους της απαιτούμενης ενέργειας της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού της Λαμίας, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει υποβάλλει σχετική πρόταση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για την εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στοιχεία, που θα εγκατασταθούν στο εσωτερικό του χώρου του Β.Κ. Λαμίας και τα οποία είναι φιλικά στο περιβάλλον και με χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας. Για την διαμόρφωση και προώθηση της πρότασης και των τευχών έχει προχωρήσει η συνεργασία με εξειδικευμένο Τεχνικό Γραφείο.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΠΛ. ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ.

Για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε ποσότητα νερού, για την υδροδότηση της Λαμίας και των γειτονικών οικισμών, οφειλόμενη στην οικιστική ανάπτυξη της περιοχής η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει προχωρήσει στη συνεργασία με ειδικευμένο Υδρογεωλόγο, για την εξάντληση των δυνατοτήτων συμπλήρωσης της υδροληψίας των πηγών Γοργοποτάμου, εκτός της επιπλέον άντλησης από τον ποταμό.

9.(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ(

9.1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 200KWp ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.».

Στα πλαίσια της προκήρυξης του Μέτρου 6.5 του Υπουργείου Ανάπτυξης (“Εξοικονόμηση Ενέργειας”), η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. προτείνει την ένταξη της προμήθειας και εγκατάστασης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δυναμικότητας 200 KWp από φωτοβολταϊκά στοιχεία. Το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας της χώρας και εκτιμάται ότι μεσοπρόθεσμα θα ωφελήσει την Επιχείρηση όσον αφορά το κόστος της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα στην εγκατάσταση του Βιολογικού καθαρισμού. Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία θα καταλαμβάνουν έκταση 3,1 στρεμμάτων. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας και εγκατάστασης ανέρχεται σε 1.600.000 €. Ήδη από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έγινε θετική γνωμοδότηση και στη συνέχεια το Υπουργείο Ανάπτυξης με την από 17-8-2007 Απόφασή του χορήγησε στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. την σχετική άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για την έγκριση από την ΔΕΗ και την ένταξη του έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπ. Αν.

9.2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.».

Η Τ.Υ. διαμορφώνει Τεχνική Πρόταση προς έγκριση την οποία θα υποβάλλει σε σχετική προκήρυξη του Υπ. Ανάπτυξης.

9.3. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Ε.».

Στα πλαίσια του προγρ. «Κοινωνία της Πληροφορίας» έχει ενταχθεί σχετική δράση του Δ. Λαμίας, στα πλαίσια της οποίας θα γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση Τριών νέων Σταθμών Ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με εξοπλισμό, προϋπολογισμού 60.000 €.

9.4. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ».

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. φιλοδοξεί να εντάξει στο Δ΄ ΚΠΣ το σημαντικό έργο εγκατάστασης νέων συστημάτων τηλεχειρισμού τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, Λαμίας και Δημοτικών Διαμερισμάτων, σε συνέχεια αυτών που ήδη λειτουργούν. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της συγκεκριμένης προμήθειας ανέρχεται σε 1.800.000 € και θα περιλαμβάνει νέους σταθμούς τηλεμέτρησης σε εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα, και επιπλέον on-line μέτρηση ορισμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών, καθώς επίσης και νέες εγκαταστάσεις χωρισμού υδρευτικών ζωνών και ελέγχου της πιεζομετρίας.

9.5. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ».

Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών διακοπής ηλεκτροδότησης, ο κίνδυνος των οποίων επιτείνεται από την παρατηρούμενη ενδεχόμενη εκτεταμένη λειψυδρία και λαμβανομένου υπ’ όψη ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. διαθέτει περισσότερες από είκοσι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις η λειτουργία των οποίων επηρεάζει άμεσα την ομαλή υδροδότηση των δημοτών (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια διανομής), είναι σε εξέλιξη η προμήθεια δυο συγκροτημάτων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, προϋπολογισμού 80.000 €.

9.6. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Οι αυξανόμενες ανάγκες σε νερό για την υδροδότηση της πόλης που οφείλονται στην σταδιακή επέκτασή της, σε συνδυασμό με την απειλούμενη ενδεχόμενη νέα περίοδο ανομβρίας, απαιτούν την επέκταση της υπάρχουσας εγκατάστασης ταχυδιυλιστηρίων στον χώρο των πηγών Γοργοποτάμου.

Η σημερινή δυνατότητα διύλισης είναι 180 μ3/Ω (διπλή διύλιση) ή 360 μ3/Ω (μονή διύλιση) και με την προτεινόμενη εγκατάσταση, προϋπολογισμού 300.000 €, η δυνατότητα αυτή θα αυξηθεί κατά 50%.

9.7. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».

Μετά την δοκιμαστική εγκατάσταση, του προαναφερόμενου συστήματος, θα γίνει η επέκτασή του στα οχήματα και μηχανήματα της Επιχείρησης καθώς και η δημιουργία κατάλληλων θέσεων παρακολούθησης του συστήματος με το ανάλογο λογισμικό, για τον καλύτερο συντονισμό των εργασιών και την αξιοποίηση του στόλου των οχημάτων της Επιχείρησης.

Επιπλέον, προβλέπεται η προμήθεια ενός αυτοκινήτου μεταφοράς προσωπικού για τα συνεργεία ύδρευσης σε αντικατάσταση παλαιού (25ετίας) και ενός κομπρεσέρ.

Κατά τις αρχές του τρέχοντος έτους, ολοκληρώνονται τα σημαντικά έργα εκσυγχρονισμού των δικτύων και εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. που εντάχθηκαν και συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής και το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας του Γ΄ ΚΠΣ.

Τα έργα αυτά εκτελέστηκαν σε γενικές γραμμές έγκαιρα και λειτουργούν κανονικά. Για την συμβασιοποίησή τους η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. διενέργησε είκοσι τουλάχιστον δημοπρατήσεις και διαγωνισμούς, προϋπολογισμού άνω των 23 εκατ. Ευρώ με ΦΠΑ, χωρίς καμία διαδικαστική ή άλλη εμπλοκή.

Η σημαντική αυτή προσπάθεια ολοκληρώνεται και ήδη η Επιχείρηση θα πρέπει να προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες, σύμφωνα με τις οποίες, συγχρηματοδοτήσεις θα υπάρχουν μόνον για ειδικότερα έργα, ενεργειακού ή ηλεκτρονικού κυρίως χαρακτήρα, ενώ για την κατασκευή νέων δικτύων, αυτά θα πρέπει να γίνονται κατά κανόνα με αυτοχρηματοδότηση.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2009, εκτιμώμενης δαπάνης 6,2 εκατ. € περιλαμβάνει σημαντικά έργα εκσυγχρονισμού τόσο των δικτύων όσο και των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και είναι εν μέρει διεκδικητικό.

Η Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. καταβάλλει προσπάθειες να υποστηρίξει το σύνολο των προβλεπόμενων έργων, μελετών και προμηθειών, επιστημονικά και τεχνικά, παράλληλα με όλες τις καθημερινές πιεστικές εργασίες συντήρησης και λειτουργίας των δικτύων και εγκαταστάσεων του συνόλου του Δήμου Λαμίας και ιδιαίτερα των Δημοτικών Διαμερισμάτων.

Ιανουάριος 2009

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ